# 2.3. PROPOSAL – ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SNAPTICS

## Tên dự án

SNAPTICS – AI-Powered Personal Expense Management and Receipt Scanning Platform

Nền tảng quản lý, phân tích chi tiêu và quét hóa đơn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên AWS

## 1. Tổng quan dự án

### 1.1. Giới thiệu

Snaptics được đề xuất nhằm chuyển đổi việc quản lý chi tiêu từ nhập liệu thủ công sang quy trình số hóa, tập trung và có khả năng phân tích thông minh. Người dùng có thể chụp hoặc tải ảnh hóa đơn; hệ thống trích xuất các trường như tên cửa hàng, ngày giao dịch, tổng tiền, danh mục và các mặt hàng liên quan. Sau bước xác nhận, Snaptics tạo giao dịch, cập nhật ví và ngân sách, đồng thời đồng bộ dữ liệu lên Dashboard.

Ngoài chức năng quét hóa đơn, hệ thống hỗ trợ nhập giao dịch thủ công, quản lý nhiều ví, ngân sách cá nhân hoặc gia đình, báo cáo chi tiêu, thông báo tập trung, AI Insight và trò chuyện với AI. Trang quản trị giúp Admin theo dõi người dùng, ticket hỗ trợ, thông báo, cấu hình hệ thống và các tác vụ nền Hangfire.

### 1.2. Nhóm người dùng

User: Quản lý giao dịch, hóa đơn, ví, ngân sách, báo cáo; nhận thông báo và gợi ý tài chính; tham gia ví hoặc ngân sách dùng chung.

Admin: Quản lý người dùng, ticket hỗ trợ, thông báo, cấu hình hệ thống, lịch chạy Hangfire và hoạt động vận hành cần thiết.

### 1.3. Phạm vi chức năng

Đăng nhập, xác thực và phân quyền giữa User và Admin.

Quét hoặc tải ảnh hóa đơn, xem lại kết quả OCR và chỉnh sửa trước khi lưu.

Tạo, cập nhật, phân loại và tra cứu giao dịch thu/chi.

Quản lý ví cá nhân, ví gia đình và thành viên tham gia.

Thiết lập ngân sách, theo dõi mức sử dụng và cảnh báo vượt ngân sách.

Dashboard, biểu đồ và báo cáo theo thời gian hoặc danh mục.

AI Insight, trang trò chuyện AI và lưu lịch sử trao đổi.

Hệ thống thông báo trong ứng dụng và ticket hỗ trợ.

Tác vụ nền định kỳ bằng Hangfire; xử lý OCR/AI bất đồng bộ qua SQS.

Triển khai, giám sát và kiểm soát chi phí trên AWS.

### 1.4. Giới hạn của giai đoạn proposal

Giai đoạn 13 tuần tập trung vào phiên bản Web, quy trình quét hóa đơn, quản lý chi tiêu và triển khai end-to-end trên AWS. Việc kết nối trực tiếp với ngân hàng hoặc ví điện tử, phát hành ứng dụng di động native, tư vấn tài chính mang tính cam kết và vận hành production quy mô lớn không thuộc phạm vi bắt buộc của phiên bản demo.

## 2. Mục tiêu dự án

### 2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một nền tảng quản lý chi tiêu thông minh giúp người dùng giảm thời gian nhập dữ liệu, kiểm soát ngân sách và hiểu rõ hơn về tình hình tài chính cá nhân hoặc gia đình thông qua dữ liệu, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

### 2.2. Mục tiêu cụ thể

Tự động nhận diện thông tin từ ảnh hóa đơn bằng công nghệ OCR.

Tự động tạo và phân loại giao dịch dựa trên dữ liệu hóa đơn đã được người dùng xác nhận.

Cho phép nhập và điều chỉnh giao dịch thủ công khi không có hóa đơn hoặc kết quả OCR chưa chính xác.

Quản lý nhiều ví, ngân sách cá nhân và ngân sách gia đình; hỗ trợ nhiều thành viên cùng theo dõi.

Cung cấp Dashboard và báo cáo chi tiêu theo ngày, tuần, tháng và danh mục.

Phân tích lịch sử giao dịch và đưa ra AI Insight ở dạng gợi ý tham khảo.

Gửi cảnh báo khi ngân sách sắp đạt ngưỡng hoặc đã bị vượt.

Xây dựng hệ thống thông báo và trang trò chuyện AI có lưu lịch sử.

Xây dựng trang Admin cho người dùng, ticket hỗ trợ, thông báo, cấu hình và tác vụ nền.

Triển khai hệ thống trên AWS theo kiến trúc có khả năng mở rộng, giám sát và kiểm soát chi phí.

Xây dựng CI/CD để tự động hóa việc build và triển khai phiên bản mới.

### 2.3. Tiêu chí hoàn thành

| Nhóm tiêu chí | Kết quả cần đạt |
| --- | --- |
| Luồng nghiệp vụ | Thực hiện được quy trình từ tải hóa đơn đến tạo giao dịch và cập nhật Dashboard. |
| Quản lý tài chính | Có giao dịch, ví, ngân sách, báo cáo, thông báo và AI Insight hoạt động theo phạm vi demo. |
| Phân quyền | User chỉ truy cập dữ liệu của mình; Admin truy cập chức năng quản trị theo quyền được cấp. |
| Triển khai Cloud | Frontend, Backend, Worker, Database, Storage, Queue và Monitoring được cấu hình trên AWS. |
| Vận hành | Có log, health check, cảnh báo chi phí và cơ chế xử lý message lỗi qua DLQ. |

## 3. Vấn đề cần giải quyết

### 3.1. Việc ghi chép chi tiêu còn thủ công

Người dùng thường ghi lại chi tiêu bằng sổ tay, bảng tính hoặc nhập từng giao dịch vào ứng dụng. Cách làm này mất thời gian, dễ sai số tiền và khó duy trì đều đặn. Snaptics sử dụng ảnh hóa đơn để tự động hóa bước thu thập dữ liệu, đồng thời vẫn cho phép chỉnh sửa trước khi lưu.

### 3.2. Dữ liệu tài chính bị phân tán

Thông tin có thể nằm rải rác ở hóa đơn giấy, ghi chú, ví điện tử và ứng dụng ngân hàng. Snaptics tập trung các giao dịch vào một hệ thống duy nhất, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan hơn về dòng tiền.

### 3.3. Khó kiểm soát ngân sách

Nhiều người chỉ nhận ra việc chi tiêu quá mức sau khi ngân sách đã bị vượt. Hệ thống cần theo dõi mức sử dụng, hiển thị tiến độ và gửi cảnh báo theo các ngưỡng được cấu hình.

### 3.4. Thiếu khả năng phân tích hành vi chi tiêu

Các giao dịch riêng lẻ chỉ có giá trị hạn chế nếu không được tổng hợp. Snaptics phân tích dữ liệu theo thời gian và danh mục để chỉ ra khoản chi nổi bật, xu hướng tăng giảm và các gợi ý tham khảo.

### 3.5. Khó phối hợp chi tiêu trong gia đình

Khi nhiều thành viên cùng đóng góp và sử dụng một nguồn tiền, dữ liệu cần được cập nhật tập trung. Ví và ngân sách dùng chung giúp các thành viên theo dõi số đã chi, số còn lại và lịch sử phát sinh.

### 3.6. OCR và AI có thời gian xử lý dài

Nếu OCR và AI được xử lý hoàn toàn trong một request đồng bộ, hệ thống dễ timeout hoặc nghẽn khi nhiều người dùng quét hóa đơn. Amazon SQS và AI Worker tách tác vụ nặng khỏi luồng request chính.

### 3.7. Quản lý tác vụ nền theo lịch

Các tác vụ như tạo insight định kỳ, kiểm tra ngân sách hoặc gửi thông báo cần được lập lịch và có thể chạy thủ công để kiểm thử. Hangfire cung cấp cơ chế quản lý lịch chạy trong Backend và giao diện Admin.

## 4. Kiến trúc giải pháp

Snaptics sử dụng kiến trúc Cloud-Native trên AWS, kết hợp ứng dụng Web, container, cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ đối tượng, hàng đợi xử lý bất đồng bộ và các dịch vụ AI bên ngoài. Kiến trúc được thiết kế theo hướng tách biệt Frontend, Backend API và AI Worker để từng thành phần có thể triển khai, mở rộng và giám sát độc lập.

### 4.1. Nguyên tắc thiết kế

Tách tác vụ OCR/AI khỏi request chính để giảm timeout và tránh làm nghẽn Backend API.

Đặt Backend, Worker và Database trong Private Subnet; chỉ công khai các điểm truy cập cần thiết.

Lưu hình ảnh trên S3 và lưu dữ liệu nghiệp vụ trong SQL Server.

Quản lý secret bên ngoài mã nguồn; áp dụng quyền truy cập tối thiểu.

Theo dõi log, metric, lỗi hàng đợi và chi phí ngay từ giai đoạn demo.

Phân biệt kiến trúc mục tiêu production với cấu hình demo tối ưu chi phí.

### 4.2. Thành phần giải pháp

| Thành phần | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- |
| Frontend | Angular Single Page Application được build và deploy qua AWS Amplify. CloudFront tùy chỉnh có thể được sử dụng làm lớp phân phối chung cho Frontend và đường dẫn API. |
| DNS và phân phối | Amazon Route 53 quản lý tên miền; CloudFront phân phối nội dung qua CDN và định tuyến request phù hợp. |
| Mạng | Amazon VPC gồm Public Subnet và Private Subnet. Application Load Balancer và NAT Gateway thuộc tầng công khai; Fargate Task và RDS thuộc tầng riêng. |
| Backend API | .NET API được đóng gói Docker, lưu trên Amazon ECR và triển khai bằng Amazon ECS Fargate sau Application Load Balancer. |
| AI Worker | Worker chạy trên Fargate, nhận message từ SQS, gọi Azure Document Intelligence và Gemini API, sau đó lưu kết quả vào RDS. |
| Database | Amazon RDS for SQL Server lưu người dùng, giao dịch, ví, ngân sách, thông báo, chat, ticket và trạng thái nghiệp vụ. |
| Lưu trữ hóa đơn | Amazon S3 lưu ảnh hóa đơn và tệp xử lý; database chỉ lưu metadata và đường dẫn cần thiết. |
| Hàng đợi | Amazon SQS tiếp nhận tác vụ OCR/AI; Dead Letter Queue giữ các message thất bại vượt quá số lần retry. |
| Tác vụ định kỳ | Hangfire chạy cùng Backend .NET để lập lịch, kích hoạt và theo dõi các tác vụ nền. Hangfire không thay thế SQS. |
| Thông báo | Thông báo hiển thị trong ứng dụng được lưu trong SQL Server. Amazon SNS hỗ trợ cảnh báo vận hành hoặc tích hợp thông báo hệ thống. |
| Cấu hình và bảo mật | AWS Systems Manager Parameter Store lưu connection string, API key và thông số nhạy cảm; IAM và Security Group giới hạn quyền truy cập. |
| Giám sát | Amazon CloudWatch thu thập log và metric; AWS Budgets cảnh báo khi chi phí đạt ngưỡng. |
| CI/CD | Amplify tự động build Frontend; GitHub Actions build Docker Image, đẩy lên ECR và cập nhật ECS Service cho Backend và Worker. |

### 4.3. Luồng xử lý quét hóa đơn

Người dùng truy cập Snaptics qua tên miền được quản lý bởi Route 53 và nội dung được phân phối qua CloudFront/Amplify.

Người dùng chụp hoặc tải ảnh hóa đơn từ giao diện Frontend.

Request được chuyển qua Application Load Balancer đến Backend trên ECS Fargate.

Backend xác thực request, lưu ảnh lên Amazon S3 và tạo message xử lý trong Amazon SQS.

AI Worker nhận message, tải dữ liệu cần thiết và gọi Azure Document Intelligence để OCR.

Worker chuẩn hóa kết quả và gọi Gemini API để phân loại hoặc tạo insight theo chức năng.

Kết quả được lưu vào Amazon RDS for SQL Server; Backend tạo giao dịch và thông báo cho người dùng.

Nếu xử lý thất bại vượt quá số lần retry, message được chuyển vào Dead Letter Queue để kiểm tra.

CloudWatch ghi nhận log, metric và trạng thái; AWS Budgets theo dõi chi phí.

### 4.4. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hình 1. Kiến trúc mục tiêu của hệ thống Snaptics trên AWS

### 4.5. Cấu hình demo và kiến trúc production

Lưu ý về môi trường triển khai Sơ đồ thể hiện kiến trúc mục tiêu có hai Availability Zone, hai NAT Gateway và SQL Server Primary/Standby. Để phù hợp ngân sách giai đoạn 13 tuần, môi trường demo có thể dùng RDS Single-AZ, một NAT Gateway chỉ bật trong thời gian tích hợp và số Fargate Task tối thiểu. Các thành phần Multi-AZ được giữ trong thiết kế để thể hiện hướng mở rộng production.

### 4.6. Bảo mật, giám sát và kiểm soát chi phí

Sử dụng HTTPS và access token cho các luồng truy cập.

Phân quyền Admin/User và kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu tại Backend.

Không ghi API key hoặc connection string trực tiếp trong mã nguồn và Docker Image.

Đặt Backend, AI Worker và SQL Server trong Private Subnet.

Kiểm tra loại tệp, kích thước và định dạng hóa đơn trước khi xử lý.

Ghi log cho lỗi hệ thống, tác vụ AI, hoạt động Admin và trạng thái Hangfire.

Thiết lập CloudWatch Alarm, SQS Queue Depth, DLQ monitoring và AWS Budgets.

Giới hạn Auto Scaling và thời gian tồn tại của tài nguyên demo để tránh phát sinh ngoài kế hoạch.

## 5. Timeline dự án

Dự án được thực hiện trong 13 tuần. Tiến độ được tổ chức theo trình tự: nghiên cứu vấn đề, phân tích yêu cầu, phát triển chức năng, tích hợp OCR/AI, xây dựng hạ tầng AWS, triển khai, kiểm thử và chuẩn bị demo.

| Thời gian | Trọng tâm | Công việc chính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Nghiên cứu đề tài và AWS Cloud | Tìm hiểu yêu cầu dự án; khảo sát khó khăn trong quản lý chi tiêu; nghiên cứu mô hình SaaS và các dịch vụ AWS phù hợp. | Xác định lĩnh vực, định hướng Cloud và phạm vi nghiên cứu ban đầu. |
| Tuần 2 | Khảo sát yêu cầu và thiết kế sơ bộ | Phân tích nhu cầu quét hóa đơn, giao dịch, ví, ngân sách và báo cáo; nghiên cứu OCR/AI; lựa chọn Angular, .NET, SQL Server và kiến trúc AWS sơ bộ. | Hoàn thành danh sách yêu cầu, công nghệ và sơ đồ kiến trúc ban đầu. |
| Tuần 3 | Hình thành ý tưởng Snaptics | Chốt tên dự án, nhóm người dùng User/Admin, chức năng cốt lõi và phạm vi phiên bản demo; xây dựng backlog mức cao. | Hoàn thiện ý tưởng, đối tượng sử dụng và phạm vi sản phẩm. |
| Tuần 4 | Khởi tạo mã nguồn | Tạo GitHub Repository; khởi tạo Frontend Angular và Backend .NET; tổ chức cấu trúc mã nguồn, branch và quy trình cập nhật. | Repository và cấu trúc dự án sẵn sàng cho phát triển. |
| Tuần 5 | Giao dịch và danh mục | Phát triển API và giao diện tạo, sửa, xóa, tra cứu giao dịch; quản lý danh mục thu/chi. | Người dùng quản lý được giao dịch và danh mục cơ bản. |
| Tuần 6 | Ví và ngân sách | Phát triển ví cá nhân, ví gia đình, thành viên dùng chung, ngân sách cá nhân/gia đình và logic tính mức sử dụng. | Hoàn thiện quản lý ví, ngân sách và dữ liệu dùng chung. |
| Tuần 7 | Dashboard và lưu trữ hóa đơn | Xây dựng Dashboard, biểu đồ, báo cáo; phát triển giao diện quét/tải ảnh; tích hợp Amazon S3 để lưu hóa đơn. | Có báo cáo trực quan và quy trình lưu ảnh trên S3. |
| Tuần 8 | OCR, AI và thông báo | Tích hợp Azure Document Intelligence; chuẩn hóa kết quả; tích hợp Gemini API; xây dựng AI Insight, chat AI và thông báo trong ứng dụng. | Hệ thống trích xuất hóa đơn, tạo giao dịch và cung cấp gợi ý AI. |
| Tuần 9 | DLQ và Hangfire | Tạo Dead Letter Queue và AI Worker; chuyển xử lý OCR/AI sang bất đồng bộ; tích hợp HangfireController và trang Admin cấu hình lịch chạy. | Tác vụ AI xử lý qua queue; tác vụ định kỳ được quản lý từ Admin. |
| Tuần 10 | Frontend, cấu hình và database AWS | Kết nối Amplify với GitHub; triển khai Frontend; đưa secret lên Parameter Store; tạo RDS SQL Server cho môi trường demo. | Frontend hoạt động trên AWS; database và cấu hình nhạy cảm được chuẩn bị. |
| Tuần 11 | VPC, SQS , ECR và container | Tạo VPC, SQS , Public/Private Subnet; đặt RDS trong mạng riêng; đóng gói Backend/Worker; tạo ECR và GitHub Actions build/push image. | Mạng và kho container sẵn sàng cho triển khai Backend. |
| Tuần 12 | Triển khai ECS Fargate | Tạo ECS Cluster/Service; triển khai Backend và AI Worker; cấu hình ALB, health check, NAT, Auto Scaling, CloudWatch và AWS Budgets. | Backend và Worker hoạt động trên Fargate, có giám sát và cảnh báo chi phí. |
| Tuần 13 | Hoàn thiện, kiểm thử và demo | Cấu hình Route 53/CloudFront; kiểm thử chức năng, responsive, phân quyền, S3-SQS-OCR-AI-DLQ; rà soát log, chi phí và tài liệu. | Phiên bản Snaptics theo phạm vi proposal sẵn sàng trình bày và thử nghiệm. |

## 6. Ngân sách dự kiến

Ngân sách được lập cho 01 tháng phát triển, tích hợp và demo. Đây là dự toán theo cấu hình thu gọn; chi phí thực tế phụ thuộc thời gian tài nguyên tồn tại, lưu lượng, số trang OCR, số token AI và chính sách giá tại thời điểm sử dụng. Mức quy đổi phục vụ lập kế hoạch là 1 USD = 26.000 đồng.

### 6.1. Giả định lập dự toán

| Thông số | Giả định |
| --- | --- |
| Người dùng thử nghiệm | Khoảng 100 người dùng |
| Khối lượng hóa đơn | 1.000 hóa đơn hoặc trang OCR trong tháng demo |
| Lưu trữ S3 | Khoảng 20 GB ảnh và tệp xử lý |
| Lưu lượng Frontend/CDN | Khoảng 30-50 GB/tháng |
| Backend và AI Worker | Cấu hình nhỏ; tổng khoảng 200-220 task-hour trong giai đoạn tích hợp/demo |
| Database | RDS for SQL Server Express, Single-AZ, khoảng 20 GB |
| Kết nối Internet từ Private Subnet | 01 NAT Gateway, chỉ duy trì trong thời gian cần thiết |
| Gemini API | Khoảng 1 triệu token đầu vào và 200.000 token đầu ra |
| Phạm vi | Không bao gồm tên miền mua mới, thuế và vận hành production liên tục |

### 6.2. Bảng dự toán chi phí môi trường demo

| STT | Hạng mục | Cơ sở ước tính | USD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWS Amplify, CloudFront và Route 53 | Build/hosting Frontend, CDN lưu lượng thấp và 01 Hosted Zone | 4.50 |
| 2 | Amazon S3 | Lưu khoảng 20 GB ảnh hóa đơn và request upload/download | 1.00 |
| 3 | ECS Fargate - Backend và AI Worker | Task cấu hình nhỏ, tổng khoảng 200-220 giờ chạy | 8.00 |
| 4 | Application Load Balancer | Hoạt động trong giai đoạn triển khai và demo, lưu lượng thấp | 7.00 |
| 5 | Amazon RDS for SQL Server | SQL Server Express, Single-AZ, 20 GB | 20.00 |
| 6 | NAT Gateway và dữ liệu xử lý | 01 NAT Gateway, bật giới hạn trong thời gian tích hợp | 13.00 |
| 7 | Amazon SQS, SNS và ECR | Queue OCR/AI, cảnh báo cơ bản và lưu Docker Image | 1.00 |
| 8 | CloudWatch, Parameter Store và AWS Budgets | Log, metric, alarm, secret và cảnh báo ngân sách | 3.00 |
| 9 | Azure Document Intelligence | Khoảng 1.000 trang bằng prebuilt invoice model | 10.00 |
| 10 | Gemini API | Ước tính 1 triệu token input và 200.000 token output | 0.80 |
| Tổng chi phí kỹ thuật |  |  | 68.30 |
| Dự phòng 10% |  |  | 6.83 |
| TỔNG NGÂN SÁCH DỰ KIẾN |  |  | 75.13 |
| NGÂN SÁCH ĐỀ XUẤT LÀM TRÒN |  |  | 76.92 |

Ngân sách đề xuất 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng). Mức này áp dụng cho môi trường phát triển và demo, không phải chi phí vận hành production Multi-AZ.

### 6.3. Cách kiểm soát chi phí

Tạo AWS Budget và cảnh báo khi chi phí đạt 50%, 80% và 100% ngân sách.

Chỉ duy trì NAT Gateway, ALB, RDS và Fargate trong thời gian tích hợp hoặc demo cần thiết.

Đặt giới hạn tối thiểu/tối đa cho ECS Auto Scaling và không để AI Worker chạy dư thừa.

Giới hạn dung lượng ảnh; nén ảnh trước khi tải lên khi phù hợp.

Thiết lập thời gian lưu log CloudWatch và Lifecycle Policy cho tệp S3.

Không gọi lại OCR hoặc Gemini khi giao dịch đã có kết quả hợp lệ.

Xóa tài nguyên thử nghiệm ngay sau khi hoàn tất demo.

### 6.4. Cơ sở tham khảo đơn vị tính phí

Dự toán sử dụng mô hình pay-as-you-go và các đơn vị tính phí do nhà cung cấp công bố. Các con số AWS trong bảng là mức kế hoạch nội bộ theo cấu hình demo; trước khi tạo tài nguyên, nhóm cần nhập thông số thực tế vào AWS Pricing Calculator để xác nhận lại.

AWS Amplify Pricing

AWS Fargate Pricing

Amazon Route 53 Pricing

Amazon VPC / NAT Gateway Pricing

Elastic Load Balancing Pricing

Amazon RDS for SQL Server Pricing

Azure Document Intelligence Pricing

Gemini Developer API Pricing

## 7. Rủi ro dự án

Rủi ro được đánh giá theo tác động và khả năng xảy ra. Biện pháp giảm thiểu tập trung vào khả năng kiểm soát trong phạm vi 13 tuần và môi trường demo.

| STT | Rủi ro | Tác động | Khả năng | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sai lệch OCR do ảnh mờ, thiếu sáng hoặc bố cục hóa đơn không đồng nhất | Cao | Trung bình | Cao | Cho phép xem ảnh gốc, chỉnh sửa trước khi lưu, kiểm tra ngày/số tiền và đánh dấu trường có độ tin cậy thấp. |
| 2 | Azure Document Intelligence hoặc Gemini API lỗi, giới hạn request hoặc thay đổi chính sách | Cao | Trung bình | Cao | Xử lý qua SQS; retry có backoff; giới hạn số lần thử; DLQ; tách lớp tích hợp; cho phép nhập thủ công. |
| 3 | Rò rỉ dữ liệu tài chính, connection string hoặc API key | Rất cao | Thấp | Cao | HTTPS; Parameter Store; IAM tối thiểu; kiểm tra quyền sở hữu; Private Subnet; ghi log hoạt động Admin. |
| 4 | Chi phí Cloud và AI tăng ngoài dự kiến | Cao | Trung bình | Cao | AWS Budgets; giới hạn Auto Scaling; giới hạn ảnh và request AI; log retention; xóa tài nguyên demo sau khi sử dụng. |
| 5 | Tồn đọng message khi nhiều người dùng quét cùng lúc | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Theo dõi Queue Depth; tăng Worker trong giới hạn; hiển thị trạng thái xử lý; DLQ; tách Backend và Worker. |
| 6 | Phiên bản mới gây lỗi khi triển khai | Trung bình | Trung bình | Trung bình | CI/CD build kiểm tra; health check; lưu image ổn định trên ECR; tách cấu hình Dev/Prod; theo dõi CloudWatch. |
| 7 | AI Insight chung chung hoặc không phù hợp hoàn cảnh người dùng | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Chỉ dùng giao dịch đã xác nhận; trình bày dưới dạng tham khảo; không quyết định tài chính thay người dùng; thu thập phản hồi. |
| 8 | Hangfire chạy sai lịch, trùng tác vụ hoặc không hoàn thành | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Kiểm tra thời gian; chỉ Admin được cấu hình; hạn chế chạy đồng thời; hiển thị lần chạy gần nhất; ghi log và cho phép chạy lại. |
| 9 | Phạm vi chức năng vượt quá thời gian 13 tuần | Cao | Trung bình | Cao | Ưu tiên luồng cốt lõi; khóa phạm vi demo; chia backlog bắt buộc/tùy chọn; kiểm thử sớm và lùi chức năng không thiết yếu. |

## 8. Kết luận và kết quả kỳ vọng

Snaptics hướng đến việc chuyển đổi quy trình quản lý chi tiêu từ nhập liệu thủ công sang một quy trình tự động, tập trung và có khả năng phân tích. Việc kết hợp OCR, Gemini API, Amazon SQS, Hangfire và kiến trúc AWS giúp hệ thống xử lý hóa đơn hiệu quả hơn, giảm phụ thuộc vào thao tác nhập liệu và tạo nền tảng cho các tính năng phân tích tài chính trong tương lai.

Sau 13 tuần, dự án kỳ vọng hoàn thành phiên bản demo có thể trình bày đầy đủ luồng từ quét hóa đơn đến tạo giao dịch, cập nhật ví/ngân sách, hiển thị báo cáo và gửi thông báo. Đồng thời, nhóm có thể chứng minh khả năng triển khai Frontend, Backend, Worker, Database, Storage, Queue, CI/CD và Monitoring trên môi trường Cloud.

| Nhóm kết quả | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Có phiên bản Web hoạt động theo phạm vi User/Admin và luồng nghiệp vụ cốt lõi. |
| Kỹ thuật | Thể hiện kiến trúc container, queue bất đồng bộ, storage, database và external AI integration. |
| Vận hành | Có health check, log, DLQ, cảnh báo chi phí và cơ chế quản lý tác vụ nền. |
| Khả năng mở rộng | Kiến trúc mục tiêu có thể chuyển từ demo thu gọn sang production Multi-AZ sau khi xác nhận tải và ngân sách. |