# 2.3. PROPOSAL – ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SNAPTICS

## Tên dự án

SNAPTICS – AI-Powered Personal Expense Management and Receipt Scanning Platform

Nền tảng quản lý, phân tích chi tiêu và quét hóa đơn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên AWS

## 1. Tổng quan dự án

### 1.1. Giới thiệu

Snaptics là nền tảng quản lý tài chính cá nhân và gia đình được đề xuất nhằm chuyển đổi quy trình theo dõi chi tiêu từ nhập liệu thủ công sang mô hình tự động hóa, tập trung và phân tích thông minh. Hệ thống cho phép người dùng chụp hoặc tải lên hình ảnh hóa đơn; công nghệ OCR và Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động trích xuất các thông tin trọng yếu bao gồm tên đơn vị cung cấp, ngày giao dịch, tổng giá trị, danh mục và chi tiết các mặt hàng. Sau khi người dùng kiểm tra và xác nhận, Snaptics tự động tạo giao dịch, cập nhật số dư ví, đồng bộ ngân sách và hiển thị dữ liệu trực quan trên Dashboard.

Bên cạnh quy trình quét hóa đơn tự động, Snaptics tích hợp toàn diện các tính năng: ghi nhận giao dịch thủ công, quản lý đa ví (ví cá nhân và ví gia đình dùng chung), thiết lập và cảnh báo ngân sách, báo cáo thống kê đa chiều, thông báo tập trung, phân tích hành vi chi tiêu (AI Insight) và trợ lý tương tác thông minh (AI Chatbot). Hệ thống cung cấp giao diện quản trị (Admin Panel) giúp quản trị viên theo dõi người dùng, xử lý yêu cầu hỗ trợ (ticket), phát hành thông báo, cấu hình tham số và giám sát các tác vụ nền qua Hangfire.

### 1.2. Nhóm người dùng

User (Người dùng cá nhân/gia đình): Quản lý giao dịch thu/chi, hóa đơn, ví tài chính, ngân sách và xem báo cáo thống kê; nhận cảnh báo và gợi ý tài chính thông minh từ AI; khởi tạo và tham gia chia sẻ ví hoặc ngân sách dùng chung trong gia đình.

Admin (Quản trị viên hệ thống): Quản lý người dùng, tiếp nhận và xử lý ticket hỗ trợ, phát hành thông báo hệ thống, cấu hình tham số vận hành, giám sát lịch chạy tác vụ nền qua Hangfire và theo dõi trạng thái vận hành ứng dụng.

### 1.3. Phạm vi chức năng

Đăng nhập, xác thực người dùng (JWT/OAuth2) và phân quyền truy cập theo vai trò (User/Admin).

Quy trình xử lý hóa đơn: Tải ảnh, trích xuất dữ liệu bằng OCR, cho phép người dùng rà soát và hiệu chỉnh thông tin trước khi lưu.

Quản lý giao dịch: Khởi tạo, cập nhật, phân loại tự động/thủ công và tra cứu lịch sử thu/chi.

Quản lý ví tài chính: Khởi tạo ví cá nhân, ví gia đình dùng chung và phân quyền thành viên tham gia.

Quản lý ngân sách: Thiết lập hạn mức chi tiêu, tự động tính toán tỷ lệ sử dụng và phát thông báo cảnh báo khi tiệm cận hoặc vượt ngưỡng.

Báo cáo & Thống kê: Dashboard trực quan hiển thị biểu đồ phân tích chi tiêu theo thời gian và danh mục.

Tính năng AI hỗ trợ: Phân tích hành vi chi tiêu (AI Insight), trợ lý hội thoại AI Chatbot có lưu trữ lịch sử tương tác.

Thông báo & Hỗ trợ: Hệ thống thông báo tập trung trong ứng dụng và quản lý ticket hỗ trợ kỹ thuật.

Xử lý hệ thống & Tác vụ nền: Lập lịch tác vụ định kỳ bằng Hangfire; xử lý trích xuất OCR/AI bất đồng bộ qua Amazon SQS và hàng đợi DLQ.

Vận hành Đám mây: Triển khai, giám sát hiệu năng (Amazon CloudWatch) và quản lý chi phí (AWS Budgets) trên hạ tầng AWS.

### 1.4. Giới hạn của giai đoạn proposal

Phạm vi thực hiện trong giai đoạn 13 tuần tập trung hoàn thiện phiên bản ứng dụng Web responsive, quy trình trích xuất hóa đơn tự động, hệ thống quản lý chi tiêu/ví/ngân sách và triển khai hạ tầng end-to-end trên AWS theo cấu hình demo tối ưu chi phí. Các nội dung không thuộc phạm vi bắt buộc của phiên bản demo và được định hướng phát triển trong tương lai bao gồm: tích hợp trực tiếp với API ngân hàng/ví điện tử, phát hành ứng dụng di động native (iOS/Android), tư vấn tài chính mang tính cam kết pháp lý và vận hành hạ tầng Multi-AZ Production quy mô lớn.

## 2. Mục tiêu dự án

### 2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nền tảng quản lý chi tiêu thông minh Snaptics ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, giúp người dùng tối ưu hóa thời gian nhập liệu, kiểm soát ngân sách chủ động và nâng cao năng lực phân tích tài chính cá nhân cũng như gia đình thông qua dữ liệu trực quan.

### 2.2. Mục tiêu cụ thể

Tự động nhận diện thông tin từ ảnh hóa đơn bằng công nghệ OCR.

Tự động tạo và phân loại giao dịch dựa trên dữ liệu hóa đơn đã được người dùng xác nhận.

Cho phép nhập và điều chỉnh giao dịch thủ công khi không có hóa đơn hoặc kết quả OCR chưa chính xác.

Quản lý nhiều ví, ngân sách cá nhân và ngân sách gia đình; hỗ trợ nhiều thành viên cùng theo dõi.

Cung cấp Dashboard và báo cáo chi tiêu theo ngày, tuần, tháng và danh mục.

Phân tích lịch sử giao dịch và đưa ra AI Insight ở dạng gợi ý tham khảo.

Gửi cảnh báo khi ngân sách sắp đạt ngưỡng hoặc đã bị vượt.

Xây dựng hệ thống thông báo và trang trò chuyện AI có lưu lịch sử.

Xây dựng trang Admin cho người dùng, ticket hỗ trợ, thông báo, cấu hình và tác vụ nền.

Triển khai hệ thống trên AWS theo kiến trúc có khả năng mở rộng, giám sát và kiểm soát chi phí.

Xây dựng CI/CD để tự động hóa việc build và triển khai phiên bản mới.

### 2.3. Tiêu chí hoàn thành

| Nhóm tiêu chí | Kết quả cần đạt |
| --- | --- |
| Luồng nghiệp vụ | Thực hiện được quy trình từ tải hóa đơn đến tạo giao dịch và cập nhật Dashboard. |
| Quản lý tài chính | Có giao dịch, ví, ngân sách, báo cáo, thông báo và AI Insight hoạt động theo phạm vi demo. |
| Phân quyền | User chỉ truy cập dữ liệu của mình; Admin truy cập chức năng quản trị theo quyền được cấp. |
| Triển khai Cloud | Frontend, Backend, Worker, Database, Storage, Queue và Monitoring được cấu hình trên AWS. |
| Vận hành | Có log, health check, cảnh báo chi phí và cơ chế xử lý message lỗi qua DLQ. |

## 3. Vấn đề cần giải quyết

### 3.1. Ghi chép chi tiêu thủ công và rủi ro sai lệch dữ liệu

Người dùng thường ghi chép chi tiêu bằng sổ tay, bảng tính hoặc nhập thủ công từng giao dịch vào ứng dụng. Phương pháp này gây mất thời gian, dễ phát sinh sai sót số liệu và khó duy trì đều đặn. Snaptics sử dụng hình ảnh hóa đơn để tự động hóa khâu thu thập dữ liệu qua OCR, đồng thời cung cấp giao diện rà soát để người dùng chủ động hiệu chỉnh thông tin trước khi lưu trữ.

### 3.2. Dữ liệu tài chính bị phân tán trên nhiều nền tảng

Thông tin thu chi thường nằm rải rác trên hóa đơn giấy, ghi chú cá nhân, ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Snaptics đóng vai trò hợp nhất dữ liệu giao dịch về một hệ thống quản lý tập trung, giúp người dùng dễ dàng theo dõi toàn cục dòng tiền.

### 3.3. Thiếu công cụ kiểm soát và cảnh báo ngân sách theo thời gian thực

Nhiều người dùng chỉ phát hiện tình trạng chi tiêu quá mức sau khi hạn mức ngân sách đã bị vượt quá. Snaptics giải quyết vấn đề này bằng cách theo dõi liên tục tiến độ chi tiêu, tự động tính toán tỷ lệ tiệm cận hạn mức và gửi cảnh báo kịp thời theo các ngưỡng thiết lập sẵn.

### 3.4. Hạn chế trong phân tích hành vi và xu hướng chi tiêu

Các giao dịch đơn lẻ chưa cung cấp nhiều giá trị nếu thiếu sự tổng hợp và phân tích chuyên sâu. Snaptics phân tích dữ liệu lịch sử theo chu kỳ và danh mục, phát hiện các khoản chi bất thường, nhận diện xu hướng và cung cấp các gợi ý tài chính tham khảo hữu ích qua AI Insight.

### 3.5. Thách thức trong quản lý và phối hợp chi tiêu gia đình

Khi nhiều thành viên cùng đóng góp và sử dụng nguồn tài chính chung, việc thiếu kênh dữ liệu tập trung dễ dẫn đến mất kiểm soát thu chi. Chức năng ví và ngân sách gia đình dùng chung trên Snaptics giúp tất cả thành viên nắm bắt minh bạch số tiền đã chi, hạn mức còn lại và lịch sử phát sinh.

### 3.6. Độ trễ và rủi ro tắc nghẽn khi xử lý tác vụ OCR và AI

Nếu tác vụ trích xuất OCR và AI được thực hiện hoàn toàn trong luồng request đồng bộ, hệ thống dễ rơi vào trạng thái timeout hoặc quá tải khi có lượng lớn người dùng quét hóa đơn cùng lúc. Snaptics áp dụng Amazon SQS và AI Worker để tách biệt các tác vụ tính toán nặng khỏi luồng xử lý chính của Backend API, đảm bảo trải nghiệm mượt mà.

### 3.7. Quản lý và lập lịch các tác vụ nền tự động

Các tác vụ quản trị như tổng hợp AI Insight định kỳ, quét kiểm tra hạn mức ngân sách và phát thông báo cần được lập lịch tự động, đồng thời hỗ trợ kích hoạt thủ công khi kiểm thử. Trình quản lý Hangfire được tích hợp trực tiếp trong Backend .NET và cung cấp giao diện trực quan cho Admin để điều phối các tác vụ nền này.

## 4. Kiến trúc giải pháp

Snaptics được thiết kế theo kiến trúc Cloud-Native trên nền tảng AWS, kết hợp ứng dụng Web Single Page Application (SPA), hệ thống container, cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ đối tượng, hàng đợi xử lý bất đồng bộ và các dịch vụ AI chuyên dụng ngoài. Kiến trúc đảm bảo sự phân tách độc lập giữa Frontend, Backend API và AI Worker, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, mở rộng quy mô và giám sát riêng biệt từng thành phần.

### 4.1. Nguyên tắc thiết kế

Tách tác vụ OCR/AI khỏi request chính để giảm timeout và tránh làm nghẽn Backend API.

Đặt Backend, Worker và Database trong Private Subnet; chỉ công khai các điểm truy cập cần thiết.

Lưu hình ảnh trên S3 và lưu dữ liệu nghiệp vụ trong SQL Server.

Quản lý secret bên ngoài mã nguồn; áp dụng quyền truy cập tối thiểu.

Theo dõi log, metric, lỗi hàng đợi và chi phí ngay từ giai đoạn demo.

Phân biệt kiến trúc mục tiêu production với cấu hình demo tối ưu chi phí.

### 4.2. Thành phần giải pháp

| Thành phần | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- |
| Frontend | Angular Single Page Application được build và deploy qua AWS Amplify. CloudFront tùy chỉnh có thể được sử dụng làm lớp phân phối chung cho Frontend và đường dẫn API. |
| DNS và phân phối | Amazon Route 53 quản lý tên miền; CloudFront phân phối nội dung qua CDN và định tuyến request phù hợp. |
| Mạng | Amazon VPC gồm Public Subnet và Private Subnet. Application Load Balancer và NAT Gateway thuộc tầng công khai; Fargate Task và RDS thuộc tầng riêng. |
| Backend API | .NET API được đóng gói Docker, lưu trên Amazon ECR và triển khai bằng Amazon ECS Fargate sau Application Load Balancer. |
| AI Worker | Worker chạy trên Fargate, nhận message từ SQS, gọi Azure Document Intelligence và Gemini API, sau đó lưu kết quả vào RDS. |
| Database | Amazon RDS for SQL Server lưu người dùng, giao dịch, ví, ngân sách, thông báo, chat, ticket và trạng thái nghiệp vụ. |
| Lưu trữ hóa đơn | Amazon S3 lưu ảnh hóa đơn và tệp xử lý; database chỉ lưu metadata và đường dẫn cần thiết. |
| Hàng đợi | Amazon SQS tiếp nhận tác vụ OCR/AI; Dead Letter Queue giữ các message thất bại vượt quá số lần retry. |
| Tác vụ định kỳ | Hangfire chạy cùng Backend .NET để lập lịch, kích hoạt và theo dõi các tác vụ nền. Hangfire không thay thế SQS. |
| Thông báo | Thông báo hiển thị trong ứng dụng được lưu trong SQL Server. Amazon SNS hỗ trợ cảnh báo vận hành hoặc tích hợp thông báo hệ thống. |
| Cấu hình và bảo mật | AWS Systems Manager Parameter Store lưu connection string, API key và thông số nhạy cảm; IAM và Security Group giới hạn quyền truy cập. |
| Giám sát | Amazon CloudWatch thu thập log và metric; AWS Budgets cảnh báo khi chi phí đạt ngưỡng. |
| CI/CD | Amplify tự động build Frontend; GitHub Actions build Docker Image, đẩy lên ECR và cập nhật ECS Service cho Backend và Worker. |

### 4.3. Luồng xử lý quét hóa đơn

Người dùng truy cập Snaptics qua tên miền được quản lý bởi Route 53 và nội dung được phân phối qua CloudFront/Amplify.

Người dùng chụp hoặc tải ảnh hóa đơn từ giao diện Frontend.

Request được chuyển qua Application Load Balancer đến Backend trên ECS Fargate.

Backend xác thực request, lưu ảnh lên Amazon S3 và tạo message xử lý trong Amazon SQS.

AI Worker nhận message, tải dữ liệu cần thiết và gọi Azure Document Intelligence để OCR.

Worker chuẩn hóa kết quả và gọi Gemini API để phân loại hoặc tạo insight theo chức năng.

Kết quả được lưu vào Amazon RDS for SQL Server; Backend tạo giao dịch và thông báo cho người dùng.

Nếu xử lý thất bại vượt quá số lần retry, message được chuyển vào Dead Letter Queue để kiểm tra.

CloudWatch ghi nhận log, metric và trạng thái; AWS Budgets theo dõi chi phí.

### 4.4. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hình 1. Kiến trúc mục tiêu của hệ thống Snaptics trên AWS

### 4.5. Cấu hình demo và kiến trúc production

Lưu ý về môi trường triển khai Sơ đồ thể hiện kiến trúc mục tiêu có hai Availability Zone, hai NAT Gateway và SQL Server Primary/Standby. Để phù hợp ngân sách giai đoạn 13 tuần, môi trường demo có thể dùng RDS Single-AZ, một NAT Gateway chỉ bật trong thời gian tích hợp và số Fargate Task tối thiểu. Các thành phần Multi-AZ được giữ trong thiết kế để thể hiện hướng mở rộng production.

### 4.6. Bảo mật, giám sát và kiểm soát chi phí

Sử dụng HTTPS và access token cho các luồng truy cập.

Phân quyền Admin/User và kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu tại Backend.

Không ghi API key hoặc connection string trực tiếp trong mã nguồn và Docker Image.

Đặt Backend, AI Worker và SQL Server trong Private Subnet.

Kiểm tra loại tệp, kích thước và định dạng hóa đơn trước khi xử lý.

Ghi log cho lỗi hệ thống, tác vụ AI, hoạt động Admin và trạng thái Hangfire.

Thiết lập CloudWatch Alarm, SQS Queue Depth, DLQ monitoring và AWS Budgets.

Giới hạn Auto Scaling và thời gian tồn tại của tài nguyên demo để tránh phát sinh ngoài kế hoạch.

## 5. Timeline dự án

Dự án được thực hiện trong 13 tuần. Tiến độ được tổ chức theo trình tự: nghiên cứu vấn đề, phân tích yêu cầu, phát triển chức năng, tích hợp OCR/AI, xây dựng hạ tầng AWS, triển khai, kiểm thử và chuẩn bị demo.

| Thời gian | Trọng tâm | Công việc chính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Nghiên cứu đề tài và AWS Cloud | Tìm hiểu yêu cầu dự án; khảo sát khó khăn trong quản lý chi tiêu; nghiên cứu mô hình SaaS và các dịch vụ AWS phù hợp. | Xác định lĩnh vực, định hướng Cloud và phạm vi nghiên cứu ban đầu. |
| Tuần 2 | Khảo sát yêu cầu và thiết kế sơ bộ | Phân tích nhu cầu quét hóa đơn, giao dịch, ví, ngân sách và báo cáo; nghiên cứu OCR/AI; lựa chọn Angular, .NET, SQL Server và kiến trúc AWS sơ bộ. | Hoàn thành danh sách yêu cầu, công nghệ và sơ đồ kiến trúc ban đầu. |
| Tuần 3 | Hình thành ý tưởng Snaptics | Chốt tên dự án, nhóm người dùng User/Admin, chức năng cốt lõi và phạm vi phiên bản demo; xây dựng backlog mức cao. | Hoàn thiện ý tưởng, đối tượng sử dụng và phạm vi sản phẩm. |
| Tuần 4 | Khởi tạo mã nguồn | Tạo GitHub Repository; khởi tạo Frontend Angular và Backend .NET; tổ chức cấu trúc mã nguồn, branch và quy trình cập nhật. | Repository và cấu trúc dự án sẵn sàng cho phát triển. |
| Tuần 5 | Giao dịch và danh mục | Phát triển API và giao diện tạo, sửa, xóa, tra cứu giao dịch; quản lý danh mục thu/chi. | Người dùng quản lý được giao dịch và danh mục cơ bản. |
| Tuần 6 | Ví và ngân sách | Phát triển ví cá nhân, ví gia đình, thành viên dùng chung, ngân sách cá nhân/gia đình và logic tính mức sử dụng. | Hoàn thiện quản lý ví, ngân sách và dữ liệu dùng chung. |
| Tuần 7 | Dashboard và lưu trữ hóa đơn | Xây dựng Dashboard, biểu đồ, báo cáo; phát triển giao diện quét/tải ảnh; tích hợp Amazon S3 để lưu hóa đơn. | Có báo cáo trực quan và quy trình lưu ảnh trên S3. |
| Tuần 8 | OCR, AI và thông báo | Tích hợp Azure Document Intelligence; chuẩn hóa kết quả; tích hợp Gemini API; xây dựng AI Insight, chat AI và thông báo trong ứng dụng. | Hệ thống trích xuất hóa đơn, tạo giao dịch và cung cấp gợi ý AI. |
| Tuần 9 | DLQ và Hangfire | Tạo Dead Letter Queue và AI Worker; chuyển xử lý OCR/AI sang bất đồng bộ; tích hợp HangfireController và trang Admin cấu hình lịch chạy. | Tác vụ AI xử lý qua queue; tác vụ định kỳ được quản lý từ Admin. |
| Tuần 10 | Frontend, cấu hình và database AWS | Kết nối Amplify với GitHub; triển khai Frontend; đưa secret lên Parameter Store; tạo RDS SQL Server cho môi trường demo. | Frontend hoạt động trên AWS; database và cấu hình nhạy cảm được chuẩn bị. |
| Tuần 11 | VPC, SQS , ECR và container | Tạo VPC, SQS , Public/Private Subnet; đặt RDS trong mạng riêng; đóng gói Backend/Worker; tạo ECR và GitHub Actions build/push image. | Mạng và kho container sẵn sàng cho triển khai Backend. |
| Tuần 12 | Triển khai ECS Fargate | Tạo ECS Cluster/Service; triển khai Backend và AI Worker; cấu hình ALB, health check, NAT, Auto Scaling, CloudWatch và AWS Budgets. | Backend và Worker hoạt động trên Fargate, có giám sát và cảnh báo chi phí. |
| Tuần 13 | Hoàn thiện, kiểm thử và demo | Cấu hình Route 53/CloudFront; kiểm thử chức năng, responsive, phân quyền, S3-SQS-OCR-AI-DLQ; rà soát log, chi phí và tài liệu. | Phiên bản Snaptics theo phạm vi proposal sẵn sàng trình bày và thử nghiệm. |

## 6. Ngân sách dự kiến

Ngân sách được lập cho 01 tháng phát triển, tích hợp và demo. Đây là dự toán theo cấu hình thu gọn; chi phí thực tế phụ thuộc thời gian tài nguyên tồn tại, lưu lượng, số trang OCR, số token AI và chính sách giá tại thời điểm sử dụng. Mức quy đổi phục vụ lập kế hoạch là 1 USD = 26.000 đồng.

### 6.1. Giả định lập dự toán

| Thông số | Giả định |
| --- | --- |
| Người dùng thử nghiệm | Khoảng 100 người dùng |
| Khối lượng hóa đơn | 1.000 hóa đơn hoặc trang OCR trong tháng demo |
| Lưu trữ S3 | Khoảng 20 GB ảnh và tệp xử lý |
| Lưu lượng Frontend/CDN | Khoảng 30-50 GB/tháng |
| Backend và AI Worker | Cấu hình nhỏ; tổng khoảng 200-220 task-hour trong giai đoạn tích hợp/demo |
| Database | RDS for SQL Server Express, Single-AZ, khoảng 20 GB |
| Kết nối Internet từ Private Subnet | 01 NAT Gateway, chỉ duy trì trong thời gian cần thiết |
| Gemini API | Khoảng 1 triệu token đầu vào và 200.000 token đầu ra |
| Phạm vi | Không bao gồm tên miền mua mới, thuế và vận hành production liên tục |

### 6.2. Bảng dự toán chi phí môi trường demo

| STT | Hạng mục | Cơ sở ước tính | USD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWS Amplify, CloudFront và Route 53 | Build/hosting Frontend, CDN lưu lượng thấp và 01 Hosted Zone | 4.50 |
| 2 | Amazon S3 | Lưu khoảng 20 GB ảnh hóa đơn và request upload/download | 1.00 |
| 3 | ECS Fargate - Backend và AI Worker | Task cấu hình nhỏ, tổng khoảng 200-220 giờ chạy | 8.00 |
| 4 | Application Load Balancer | Hoạt động trong giai đoạn triển khai và demo, lưu lượng thấp | 7.00 |
| 5 | Amazon RDS for SQL Server | SQL Server Express, Single-AZ, 20 GB | 20.00 |
| 6 | NAT Gateway và dữ liệu xử lý | 01 NAT Gateway, bật giới hạn trong thời gian tích hợp | 13.00 |
| 7 | Amazon SQS, SNS và ECR | Queue OCR/AI, cảnh báo cơ bản và lưu Docker Image | 1.00 |
| 8 | CloudWatch, Parameter Store và AWS Budgets | Log, metric, alarm, secret và cảnh báo ngân sách | 3.00 |
| 9 | Azure Document Intelligence | Khoảng 1.000 trang bằng prebuilt invoice model | 10.00 |
| 10 | Gemini API | Ước tính 1 triệu token input và 200.000 token output | 0.80 |

### 6.3. Cách kiểm soát chi phí

Tạo AWS Budget và cảnh báo khi chi phí đạt 50%, 80% và 100% ngân sách.

Chỉ duy trì NAT Gateway, ALB, RDS và Fargate trong thời gian tích hợp hoặc demo cần thiết.

Đặt giới hạn tối thiểu/tối đa cho ECS Auto Scaling và không để AI Worker chạy dư thừa.

Giới hạn dung lượng ảnh; nén ảnh trước khi tải lên khi phù hợp.

Thiết lập thời gian lưu log CloudWatch và Lifecycle Policy cho tệp S3.

Không gọi lại OCR hoặc Gemini khi giao dịch đã có kết quả hợp lệ.

Xóa tài nguyên thử nghiệm ngay sau khi hoàn tất demo.

### 6.4. Cơ sở tham khảo đơn vị tính phí

Dự toán sử dụng mô hình pay-as-you-go và các đơn vị tính phí do nhà cung cấp công bố. Các con số AWS trong bảng là mức kế hoạch nội bộ theo cấu hình demo; trước khi tạo tài nguyên, nhóm cần nhập thông số thực tế vào AWS Pricing Calculator để xác nhận lại.

AWS Amplify Pricing

AWS Fargate Pricing

Amazon Route 53 Pricing

Amazon VPC / NAT Gateway Pricing

Elastic Load Balancing Pricing

Amazon RDS for SQL Server Pricing

Azure Document Intelligence Pricing

Gemini Developer API Pricing

## 7. Rủi ro dự án

Rủi ro được đánh giá theo tác động và khả năng xảy ra. Biện pháp giảm thiểu tập trung vào khả năng kiểm soát trong phạm vi 13 tuần và môi trường demo.

| STT | Rủi ro | Tác động | Khả năng | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sai lệch OCR do ảnh mờ, thiếu sáng hoặc bố cục hóa đơn không đồng nhất | Cao | Trung bình | Cao | Cho phép xem ảnh gốc, chỉnh sửa trước khi lưu, kiểm tra ngày/số tiền và đánh dấu trường có độ tin cậy thấp. |
| 2 | Azure Document Intelligence hoặc Gemini API lỗi, giới hạn request hoặc thay đổi chính sách | Cao | Trung bình | Cao | Xử lý qua SQS; retry có backoff; giới hạn số lần thử; DLQ; tách lớp tích hợp; cho phép nhập thủ công. |
| 3 | Rò rỉ dữ liệu tài chính, connection string hoặc API key | Rất cao | Thấp | Cao | HTTPS; Parameter Store; IAM tối thiểu; kiểm tra quyền sở hữu; Private Subnet; ghi log hoạt động Admin. |
| 4 | Chi phí Cloud và AI tăng ngoài dự kiến | Cao | Trung bình | Cao | AWS Budgets; giới hạn Auto Scaling; giới hạn ảnh và request AI; log retention; xóa tài nguyên demo sau khi sử dụng. |
| 5 | Tồn đọng message khi nhiều người dùng quét cùng lúc | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Theo dõi Queue Depth; tăng Worker trong giới hạn; hiển thị trạng thái xử lý; DLQ; tách Backend và Worker. |
| 6 | Phiên bản mới gây lỗi khi triển khai | Trung bình | Trung bình | Trung bình | CI/CD build kiểm tra; health check; lưu image ổn định trên ECR; tách cấu hình Dev/Prod; theo dõi CloudWatch. |
| 7 | AI Insight chung chung hoặc không phù hợp hoàn cảnh người dùng | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Chỉ dùng giao dịch đã xác nhận; trình bày dưới dạng tham khảo; không quyết định tài chính thay người dùng; thu thập phản hồi. |
| 8 | Hangfire chạy sai lịch, trùng tác vụ hoặc không hoàn thành | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Kiểm tra thời gian; chỉ Admin được cấu hình; hạn chế chạy đồng thời; hiển thị lần chạy gần nhất; ghi log và cho phép chạy lại. |
| 9 | Phạm vi chức năng vượt quá thời gian 13 tuần | Cao | Trung bình | Cao | Ưu tiên luồng cốt lõi; khóa phạm vi demo; chia backlog bắt buộc/tùy chọn; kiểm thử sớm và lùi chức năng không thiết yếu. |

## 8. Kết luận và kết quả kỳ vọng

Snaptics hướng đến việc chuyển đổi quy trình quản lý chi tiêu từ nhập liệu thủ công sang một quy trình tự động, tập trung và có khả năng phân tích. Việc kết hợp OCR, Gemini API, Amazon SQS, Hangfire và kiến trúc AWS giúp hệ thống xử lý hóa đơn hiệu quả hơn, giảm phụ thuộc vào thao tác nhập liệu và tạo nền tảng cho các tính năng phân tích tài chính trong tương lai.

Sau 13 tuần, dự án kỳ vọng hoàn thành phiên bản demo có thể trình bày đầy đủ luồng từ quét hóa đơn đến tạo giao dịch, cập nhật ví/ngân sách, hiển thị báo cáo và gửi thông báo. Đồng thời, nhóm có thể chứng minh khả năng triển khai Frontend, Backend, Worker, Database, Storage, Queue, CI/CD và Monitoring trên môi trường Cloud.

| Nhóm kết quả | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Có phiên bản Web hoạt động theo phạm vi User/Admin và luồng nghiệp vụ cốt lõi. |
| Kỹ thuật | Thể hiện kiến trúc container, queue bất đồng bộ, storage, database và external AI integration. |
| Vận hành | Có health check, log, DLQ, cảnh báo chi phí và cơ chế quản lý tác vụ nền. |
| Khả năng mở rộng | Kiến trúc mục tiêu có thể chuyển từ demo thu gọn sang production Multi-AZ sau khi xác nhận tải và ngân sách. |